Proyecto Pagina Web.

**Cronograma de Actividades:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Actividades por desarrollar** | **Fecha de inicio** | **Fecha aproximada de entrega** | **Duración** | **Porcentaje** |
| Planeación del proyecto | 23/02/2023 | 28/02/2023 | 5 | 100% |
| Creación de página "Historia" | 09/03/2023 | 15/03/2023 | 6 | 100% |
| Creación de bocetos (Dibujados) | 13/03/2023 | 30/03/2023 | 17 | 100% |
| Investigación y manejo de información | 13/04/2023 | 11/05/2023 | 28 | 100% |
| Creación de página "Registro" | 20/04/2023 | 21/04/2023 | 1 | 100% |
| Creación de página "Carreras" | 20/04/2023 | 26/04/2023 | 6 | 100% |
| Creación de código Backend (Base de datos y conexión con ella) | 20/04/2023 | 28/04/2023 | 8 | 100% |
| Creación de página "Administrativo" | 27/04/2023 | 11/05/2023 | 14 | 100% |
| Modificación de código (Migración de HTML a PHP) | 09/05/2023 | 09/05/2023 | 0 | 100% |
| Creación de página "Comunidad" | 09/05/2023 | 12/05/2023 | 3 | 100% |
| Modificación de código (Responsivo) | 15/05/2023 | 19/05/2023 | 4 | 100% |
| Corrección de errores menores | 15/05/2023 | 07/06/2023 | 23 | 100% |
| Creación de páginas "Mantenimiento" y "Devs" | 26/05/2023 | 02/06/2023 | 7 | 100% |
| Modificación de código (Responsivo con BOOTSTRAP v5.3) | 02/06/2023 | 07/06/2023 | 5 | 100% |